ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

00.05.2023                                         м. Лебедин                                               № 000

Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Лебединської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 30, частини першої статті 52, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення своєчасної та якісної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Лебединської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років, виконавчий комітет Лебединської міської ради в и р і ш и в:

1. Утворити оперативний штаб з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Лебединської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років та затвердити його склад, що додається.

2. Затвердити заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Лебединської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років, що додаються.

3. Керівникам підприємств житлово-комунального господарства Лебединської міської територіальної громади:

1) забезпечити до 01 вересня поточного року підготовку підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років;

2) розробити до 10 липня 2023 року та погодити з відділом мобілізаційної, оборонної роботи та з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Лебединської міської ради оперативні плани спільних дій щодо локалізації та ліквідації можливих аварій на системах тепло-, водопостачання та водовідведення;

3) забезпечити на підприємствах накопичення необхідного запасу матеріальних ресурсів для ліквідації аварійних ситуацій;

4) провести роботу з боржниками з метою забезпечення погашення заборгованості за надані житлово-комунальні послуги до 1 жовтня 2023 року.

4. Керівникам підприємств, установ, організацій соціальної сфери Лебединської міської територіальної громади, які є головними розпорядниками бюджетних коштів:

1) до 20 серпня 2023 року провести ревізії та випробування інженерних мереж, що знаходяться на їх балансі;

2) до 15 серпня 2023 року підготувати підприємства, установи, організації до роботи в осінньо-зимовий період згідно з розробленими заходами;

3) до 01 вересня 2023 року скласти акти на прийняття тепла від постачальника щодо будівель і споруд, що знаходяться на їх балансі;

4) до 01 вересня 2023 року провести атестацію відповідальних осіб за експлуатацію теплового, газового та електрогосподарства;

5) забезпечити використання енергоносіїв у межах встановлених лімітів та кошторисних призначень.

5. Управлінню житлово-комунального господарства Лебединської міської ради:

1) узяти на контроль підготовку котельного обладнання і теплових мереж до нового опалювального періоду;

2) забезпечити організаційну роботу з реформування та розвитку житлово-комунального господарства Лебединської міської територіальної громади.

6. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету Лебединської міської ради та старостам старостинських округів Лебединської міської територіальної громади забезпечити дровами адміністративні приміщення старостинських округів.

7. Відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Лебединської міської ради постійно висвітлювати в засобах масової інформації питання підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Лебединської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років.

8. Персональну відповідальність за підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Лебединської міської територіальної громади покласти на керівників підприємств, установ та організацій.

9. Питання щодо готовності об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Лебединської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років у порядку контролю розглянути на засіданні виконавчого комітету Лебединської міської ради у вересні 2023 року.

10. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради від 18.05.2022 № 74 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Лебединської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років».

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Зікєєву О.В.

Виконуючий

обов’язки міського голови	Світлана ГОРОШКО

Керуючий справами

виконавчого комітету 	Сергій ПОДОЛЬКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради

00 травня 2023 року № 00

СКЛАД

оперативного штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Лебединської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років (далі – оперативний штаб)

| Зікєєва Ольга Віталіївна | перший заступник міського голови, голова оперативного штабу |
| --- | --- |
| Парфило Олексій Іванович | начальник управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради, заступник голови оперативного штабу |
|  | начальник відділу мобілізації, оборонної роботи та з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Лебединської міської ради |
|  | начальник Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради |
|  | директор філії «Лебединський район електричних мереж» акціонерного товариства «Сумиобленерго» (за згодою) |
|  | директор комунального підприємства «Лебединтеплоенерго» |
|  | директор комунального підприємства «Комбінат благоустрою виконавчого комітету Лебединської міської ради» |
|  | старший майстер служби експлуатації систем газопостачання Управління експлуатації акціонерного товариства «Сумигаз» (за згодою) |
|  | тимчасово виконуючий обов’язки директора комунального підприємства «Водоканал виконавчого комітету Лебединської міської ради» |
|  | начальник комунального підприємства «Будинкоуправління мікрорайону «Черемушки» виконавчого комітету Лебединської міської ради» |
|  | начальник комунального підприємства «Лебединська житлово-експлуатаційна контора виконавчого комітету Лебединської міської ради» |
|  | державний інспектор з енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду у Сумській області (за згодою) |
|  | начальник відділу культури і туризму виконавчого комітету Лебединської міської ради |
|  | начальник фінансового управління Лебединської міської ради |
|  | директор Комунального некомерційного підприємства «Лебединська лікарня імені лікаря К.О.Зільберника» Лебединської міської ради |
|  | начальник комунального закладу «Добробут громади» Лебединської міської ради |

Керуючий справами

виконавчого комітету 	Сергій ПОДОЛЬКО

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Лебединської міської ради	Олексій ПАРФИЛО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради

00 травня 2023 року № 000

ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Лебединської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

Комунальне підприємство «Лебединтеплоенерго»

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити накопичення основного та резервного палива відповідно до технологічних потреб | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 2. | Провести лабораторні вимірювання електрообладнання і заземлюючих пристроїв у котельнях і ремонтній базі за адресою: вулиця Миколаївська, 12, місто Лебедин | 01.05.2023 | Керівник підприємства |
| 3. | Провести ремонт і технічне обслуговування обладнання електричних і теплових установок та мереж у необхідних обсягах згідно із затвердженими планами | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 4. | Провести поточний ремонт приміщення топкової за адресою: вулиця Миколаївська, 12, місто Лебедин | 01.07.2023 | Керівник підприємства |
| 5. | Провести ремонт покрівель котелень за адресами: вулиця Бориса Руднєва, 22, та вулиця Героїв Майдану, 18, місто Лебедин | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 6. | Провести поточний ремонт фундаментів під димові труби у котельнях за адресами: тупик Олешнянський, 7, вулиця Тараса Шевченка, 63, вулиця Михайлівська, 18, вулиця Героїв Майдану, 18, місто Лебедин | 01.06.2023 | Керівник підприємства |
| 7. | Провести демонтаж підземної тепломережі від ТК-2 до будівлі лікарні (20 м) | 01.06.2023 | Керівник підприємства |
| 8. | Провести часткову заміну тепломереж від будівлі котельні за адресою: вулиця Михайлівська, 18, місто Лебедин, до ТК-8 діаметром 200 на попередньо ізольовані труби (ППУ) діаметром 150 (22 м), на попередньо ізольовані труби (ППУ) діаметром 100 (20 м), на попередньо ізольовані труби (ППУ) діаметром 80 (40 м) у двохтрубному вимірі | 01.07.2023 | Керівник підприємства |
| 9. | Установити мережні насоси потужністю 5,5 кВт у котельнях за адресами: вулиця Михайлівська, 18, вулиця Тараса Шевченка, 63, місто Лебедин | 01.08.2023 | Керівник підприємства |
| 10. | Установити однофазні мережні насоси потужністю 1,5 кВт у котельнях за адресами: вулиця Героїв Майдану, 24, вулиця Сумська, 18, місто Лебедин | 01.08.2023 | Керівник підприємства |
| 11. | Установити водогрійний котел ELLPREX 630 у котельні за адресою: вулиця Сумська, 18, місто Лебедин | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 12. | Укомплектувати підприємство аварійним запасом необхідного обладнання, запасними частинами та матеріалами | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 13. | Провести промивку та гідравлічні випробування теплових установок та теплових мереж | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 14. | Установити штуцери із запірною арматурою (спускні пристрої) на тепломережі від УЗ-1 до ТК-10 у котельні за адресою: тупик Олешнянський, 7, місто Лебедин | 01.08.2023 | Керівник підприємства |
| 15. | Провести демонтаж лінії ГВС від НТК-1 до ТК-5 (27 м) у котельні за адресою: вулиця Сумська, 18, місто Лебедин | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 16. | Укомплектувати робочі місця оперативною та технічною документацією | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 17. | Провести повірку контрольно-вимірювальних приладів, коректорів, газових лічильників | 01.08.2023 | Керівник підприємства |

Комунальне підприємство «Лебединська житлово-експлуатаційна контора виконавчого комітету Лебединської міської ради»

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести ремонт дахів будинків за адресами: вулиця Тараса Шевченка, 25, 36, 49; площа Волі, 27, 33, 35; вулиця Михайлівська, 6, 38б; вулиця Калинова, 28, 32; провулок Верстатників, 5; вулиця Сумська, 86, 90, 110, місто Лебедин | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 2. | Виконати ремонт вхідних дверей у будинках за адресами: вулиця Тараса Шевченка, 32а, 36, 80; площа Волі, 27; вулиця Петропавлівська, 3; провулок Верстатників, 5; вулиця Павла Полуботка, 59, місто Лебедин | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 3. | Провести ремонт лавочок біля під’їздів будинків за адресами: вулиця Тараса Шевченка, 36, 63а; площа Волі, 27, 33; вулиця Павла Полуботка, 59, 61, 63, місто Лебедин | 01.07.2023 | Керівник підприємства |
| 4. | Провести ремонт і заміну запірної арматури водопроводів у будинках за адресами: вулиця Тараса Шевченка, 32а, 36; площа Волі, 25, 33; провулок Верстатників, 5, 9, місто Лебедин | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 5. | Відремонтувати електрощитові і встановити діоди для економії електроенергії в будинках за адресами: вулиця Лісова, 30, 49; вулиця Сумська, 82, 104, 110; вулиця Рибна, 6, 10; провулок Верстатників, 1, 2, 3, 5, 6, 10, місто Лебедин | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 6. | Провести ремонт дитячих майданчиків на прибудинкових територіях будинків за адресами: вулиця Тараса Шевченка, 21, 32а, 36, 39, 61, 63а; вулиця Рибна, 10; вулиця Сумська, 86; площа Волі, 27, 33, місто Лебедин | 01.07.2023 | Керівник підприємства |
| 7. | Виконати ремонт і ревізію запірної арматури теплового вузла в будинку за адресою: вулиця Тараса Шевченка, 63а, місто Лебедин | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 8. | Провести ремонт і перевірку димових та вентиляційних каналів у всіх будинках | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 9. | Відремонтувати двері виходу на покрівлю в будинках за адресами: вулиця Тараса Шевченка, 30, 32а, 36; провулок Верстатників, 5, 10; площа Волі, 27, 34, 35, місто Лебедин | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 10. | Провести герметизацію та утеплення вікон підвальних приміщень у всіх будинках | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 11. | Провести ремонт східців та відмостки у будинках за адресами: провулок Верстатників, 5; вулиця Тараса Шевченка, 30; вулиця Партизанів України, 45б; вулиця Михайлівська, 38б, місто Лебедин | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 12. | Провести ремонт каналізаційного лежака в будинках за адресами: площа Волі, 25, 33; вулиця Михайлівська, 6, 38б; вулиця Тараса Шевченка, 32а, 36, місто Лебедин | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 13. | Провести ремонт під’їздів у будинках за адресами: провулок Верстатників, 5, 6, 10; вулиця Тараса Шевченка, 30, 36, 39; вулиця Сумська, 104, 110; вулиця Петропавлівська, 3, місто Лебедин | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 14. | Заготовити пісок для посипання прибудинкової території багатоквартирних будинків у зимовий період | 01.10.2023 | Керівник підприємства |

Комунальне підприємство «Будинкоуправління мікрорайону «Черемушки» виконавчого комітету Лебединської міської ради»

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести поточний ремонт дахів будинків за адресами: вулиця Незалежності, 126, 127, 175, 194, 195, 196, 199, 200, місто Лебедин | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 2. | Провести поточний ремонт під’їздів у будинках за адресами: вулиця Незалежності, 74, 78, 127, 195, місто Лебедин | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 3. | Провести технічну ревізію стояків холодної води, кранів, задвижок у всіх будинках | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 4. | Провести герметизацію та утеплення вікон підвальних приміщень у всіх будинках | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 5. | Відремонтувати вхідні двері в усіх будинках | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 6. | Зробити ревізію повітряних накопичувачів на горищах у всіх будинках | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 7. | Провести ремонт фундаменту у будинку за адресою: вулиця Незалежності, 126, місто Лебедин | 01.08.2023 | Керівник підприємства |
| 8. | Провести ремонт козирка на під’їзді будинку за адресою: вулиця Незалежності, 199, місто Лебедин | 01.08.2023 | Керівник підприємства |
| 9. | Відремонтувати віконні рами у під’їздах будинків за адресами: вулиця Незалежності, 78, 195, місто Лебедин | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 10. | Замінити стояки водовідведення у будинках за адресами: вулиця Незалежності, 74, 199, місто Лебедин | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 11. | Відремонтувати двері виходу на покрівлю у будинках за адресами: вулиця Незалежності, 125, 126, 175, місто Лебедин | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 12. | Заготовити пісок для посипання прибудинкової території багатоквартирних будинків у зимовий період | 01.10.2023 | Керівник підприємства |

Комунальне підприємство «Водоканал виконавчого комітету Лебединської міської ради»

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проводити промивку внутрішньо-квартальних систем каналізації самопливного колектора та проблемної ділянки самопливного колектора на вулиці Героїв Майдану, місто Лебедин (біля кафе «Закусочна») | Не рідше 1 разу в місяць та при необхідності | Керівник підприємства |
| 2. | Замінити 143 метри труби водопровідної мережі на площі Соборній, місто Лебедин (від магазину «Книголюб» до будівлі пожежної частини) | 01.08.2023 | Керівник підприємства |
| 3. | Провести хлорування водогонів міста | 01.06.2023 | Керівник підприємства |
| 4. | Відремонтувати водопровідний колодязь на території центрального водозабору | 02.09.2023 | Керівник підприємства |
| 5. | Перекрити дах у приміщенні підкачки за адресою: вулиця Тараса Шевченка, 32а, місто Лебедин | 01.06.2023 | Керівник підприємства |
| 6. | Заготовити дрова для опалення приміщень підприємства | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 7. | Ліквідовувати аварії на міському водогоні | Постійно | Керівник підприємства |
| 8. | Замінити 2 засувки на мережах міського водопроводу | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 9. | Установити насосні станції на підкачках за адресою: вулиця Тараса Шевченка, 30, 32а, місто Лебедин | 30.09.2023 | Керівник підприємства |
| 10. | Замінити насосну станцію з плавним пуском на водозаборі за адресою: вулиця Привокзальна, 89, місто Лебедин | 15.07.2023 | Керівник підприємства |
| 11. | Замінити насос на свердловині № 3 водозабору за адресою: вулиця Привокзальна, 89, місто Лебедин | 15.08.2023 | Керівник підприємства |
| 12. | Провести роботи з очищення від сміття та землі всіх оглядових колодязів на мережах міського водопроводу | 01.08.2023 | Керівник підприємства |
| 13. | Провести роботи з вирівнювання люків водопровідно-каналізаційних колодязів на проїжджій частині доріг | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 14. | Пофарбувати огородження біля всіх водорозбірних колонок у місті | 01.06.2023 | Керівник підприємства |
| 15. | Облаштувати багатоквартирні будинки загальнобудинковими лічильниками | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 16. | Провести утеплення дверей та вікон у приміщеннях водопровідно-насосних станцій, каналізаційно-насосних станцій, очисних споруд, свердловин та гаражів | 01.10.2022 | Керівник підприємства |
| Водопровідно-каналізаційне господарство «Черемушки» |  |  |  |
| 1. | Провести роботи з вирівнювання люків водопровідно-каналізаційних колодязів у мікрорайоні «Черемушки» | 01.07.2023 | Керівник підприємства |
| 2. | Відремонтувати дах будівлі каналізаційно- насосної станції у мікрорайоні «Черемушки». | 01.08.2023 | Керівник підприємства |
| 3. | Провести роботи з очищення від сміття та землі всіх оглядових колодязів на мережах водогону у мікрорайоні «Черемушки» | 01.08.2023 | Керівник підприємства |
| 4. | Відремонтувати дах будівлі водопровідно- насосної станції у мікрорайоні «Черемушки» | 01.08.2023 | Керівник підприємства |
| 5. | Провести капітальний ремонт огорожі свердловини № 6 на водозаборі у мікрорайоні «Черемушки» | 01.08.2023 | Керівник підприємства |
| 6. | Провести поточний ремонт огорожі свердловини № 1 на водозаборі у мікрорайоні «Черемушки» | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| Водопостачання у старостинських округах Лебединської міської територіальної громади |  |  |  |
| Село Московський Бобрик |  |  |  |
| 1. | Провести капітальний ремонт башти «Рожновського» | 01.08.2023 | Керівник підприємства |
| 2. | Закупити та установити лічильник води на свердловину | 01.08.2023 | Керівник підприємства |
| 3. | Замінити запірну араматуру (Ø 150) та адаптор флянцевий (Ø 150) | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 4. | Прочистити труби системи водопостачання гідравлічним методом за допомогою спеціалізованого автомобіля високого тиску | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 5. | Провести поточний ремонт надкаптажної споруди на свердловині | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| Село Стеблянки |  |  |  |
| 1. | Провести ремонт водорозбірної колонки | 01.06.2023 | Керівник підприємства |
| 2. | Замінити насос на свердловині | 01.06.2023 | Керівник підприємства |
| Село Великий Вистороп |  |  |  |
| 1. | Провести поточний ремонт надкаптажної споруди на свердловині | 01.05.2023 | Керівник підприємства |
| 2. | Закупити та встановити пожежний гідрант | 01.05.2023 | Керівник підприємства |
| 3. | Установити автоматику Каскад К 5-20 А | 01.05.2023 | Керівник підприємства |
| Село Василівка |  |  |  |
| 1. | Замінити запірну арматуру (ø110) та адаптор флянцевий (ø110)-2 штуки | 01.07.2023 | Керівник підприємства |
| 2. | Закупити та встановити пожежний гідрант | 01.07.2023 | Керівник підприємства |
| Село Гринцеве |  |  |  |
| 1. | Замінити запірну арматуру та згони | 01.08.2023 | Керівник підприємства |
| 2. | Установити автоматику Каскад К 5-20 А | 01.08.2023 | Керівник підприємства |
| Село Підопригори |  |  |  |
| 1. | Установити лічильник на свердловині | 01.06.2023 | Керівник підприємства |
| Село Штепівка |  |  |  |
| 1. | Замінити запірну араматуру (Ø 110 та Ø 50) та адаптор флянцевий ( Ø 110)-2 штуки | 01.07.2023 | Керівник підприємства |
| Село Межиріч |  |  |  |
| 1. | Закупити та встановити пожежний гідрант | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 2. | Провести поточний ремонт свердловини | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| Село Гарбузівка |  |  |  |
| 1. | Замінити запірну арматуру (ø110)-2 штуки | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 2. | Провести поточний ремонт надкаптажної споруди та огорожі | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 3. | Установити автоматику Каскад К 5-20 А | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 4. | Замінити насос на свердловині | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| Село Яроші |  |  |  |
| 1. | Замінити запірну арматуру (ø50) | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 2. | Провести поточний ремонт башти «Рожновського» | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 3. | Замінити насос на свердловині | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| Село Караван |  |  |  |
| 1. | Замінити запірну арматуру (ø50) | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 2. | Провести поточний ремонт надкаптажної споруди | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| Село Калюжні |  |  |  |
| 1. | Замінити запірну арматуру ø 110-2 штуки, ø 50-1 штука | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 2. | Замінити зворотній клапан | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 3. | Установити автоматику Каскад К 5-20 А | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 4. | Замінити насос на свердловині | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| Село Ляшки |  |  |  |
| 1. | Замінити запірну арматуру ø 50-2 штуки та адаптор флянцевий ø 50-2 штуки | 01.07.2023 | Керівник підприємства |
| Село Гудимівка |  |  |  |
| 1. | Замінити кран шаровий ø 50-2 штуки | 01.06.2023 | Керівник підприємства |

Комунальне підприємство «Комбінат благоустрою» виконавчого комітету Лебединської міської ради»

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заготовити суміш для посипки доріг на території Лебединської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період (1 600 тонн) | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 2. | Підготувати снігоочисну техніку для очистки снігу (7 одиниць) | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 3. | Підготувати інвентар для очистки снігу | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 4. | Підготувати міське сміттєзвалище до прийняття твердих побутових відходів у зимовий період | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 5. | Підготувати столярний цех та господарські приміщення до роботи в зимовий період | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 6. | Провести ремонт та ревізію вуличного освітлення | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 7. | Заготовити дрова для опалення приміщень підприємства | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 8. | Замінити твердопаливний котел в адміністративному приміщенні підприємства | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 9. | Утеплити двері в усіх гаражах підприємства | 01.10.2023 | Керівник підприємства |
| 10. | Почистити ливневу каналізацію на території Лебединської міської територіальної громади | 01.09.2023 | Керівник підприємства |
| 11. | Провести ремонт та очистку шахтних колодязів, що знаходяться на території Лебединської міської територіальної громади | 01.10.2023 | Керівник підприємства |

Комунальний заклад «Добробут громади» Лебединської міської ради

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підготувати інвентар для очистки снігу на території старостинських округів Лебединської міської територіальної громади | 01.10.2023 | Керівник закладу |
| 2. | Заготовити дрова для потреб старостинських округів Лебединської міської територіальної громади | 01.10.2023 | Керівник закладу |
| 3. | Очистити від порослі дерев узбіччя доріг у старостинських округах Лебединської міської територіальної громади | 01.10.2023 | Керівник закладу |

Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести огляд технічного стану устаткування теплових мереж, будівель і споруд, підвалів, горищ, балконів, дверей, вікон, герметизацію вводів й інженерних конструкцій після закінчення опалювального періоду з метою виявлення недоліків, дефектів і відхилень від нормативних параметрів роботи системи. Скласти відомості про дефекти, обсяги робіт, які уточнюються після огляду устаткування. Скласти плани робіт, графік підготовки тепломереж і систем теплопостачання та визначити обсяг матеріально-технічних ресурсів | 01.05.2023 | Керівники закладів освіти, відповідальні особи за експлуатацію теплових та газових господарств у закладах освіти |
| 2. | Укласти договори на виконання комплексу послуг з теплопостачання, газопостачання, постачання твердого палива (дров) закладу, повірці, ремонту та технічного обслуговування теплообчислювачів, водолічильників, комплектів термоперетворювачів опору (чи газових лічильників, сигналізаторів загазованості), манометрів, термометрів, та інших засобів вимірювальної техніки | 01.07.2023 | Керівники закладів освіти, відповідальні особи за експлуатацію теплових та газових господарств у закладах освіти |
| 3. | Повірити теплообчислювачі, водолічильники, комплекти термоперетворювачів опору (чи газові лічильники, обчислювачі об’єму газу, сигналізатори загазованості), манометри, термометри та інші засоби вимірювальної техніки | Згідно з діючими свідоцтва-ми за результата-ми попе-редньої повірки | Керівники закладів освіти, відповідальні особи за експлуатацію теплових та газових господарств у закладах освіти |
| 4. | Виконати ремонти запірно-регулюючої арматури у теплопунктах і місцях вводів теплових мереж у будівлях, а також на стояках у підвальних чи чердачних приміщеннях, на подавальному і зворотному трубопроводах теплової мережі | 01.08.2023 | Керівники закладів освіти, відповідальні особи за експлуатацію теплових господарств у закладах освіти |
| 5. | Обрізати усі крани безпосереднього розбору води з систем опалення, а в місцях спуску повітря встановити крани Маєвського | 01.07.2023 | Керівники закладів освіти, відповідальні особи за експлуатацію теплових господарств у закладах освіти |
| 6. | Виконати зварювальні, налагоджувальні, ремонтні роботи, з облаштуванням необхідного обладнання чи засобів вимірювальної техніки, де це потрібно, на теплових мережах закладів освіти | 01.09.2023 | Керівники закладів освіти, відповідальні особи за експлуатацію теплових господарств у закладах освіти |
| 7. | Виконати промивання внутрішніх систем опалення | 01.09.2023 | Керівники закладів освіти, відповідальні особи за експлуатацію теплових господарств у закладах освіти |
| 8. | Виконати гідравлічне випробування внутрішніх систем опалення тиском 1,25 кгс/кв. см. від робочого тиску | 01.09.2023 | Керівники закладів освіти, відповідальні особи за експлуатацію теплових господарств у закладах освіти |
| 9. | Відремонтувати теплоізоляцію трубопроводів систем опалення | 01.09.2023 | Керівники закладів освіти, відповідальні особи за експлуатацію теплових господарств у закладах освіти |
| 10. | Виконати утеплення вікон, балконів, дверей, горищ, підвалів, під’їздів, герметизацію вводів інженерних комунікацій | 01.09.2023 | Керівники закладів освіти, відповідальні особи за експлуатацію теплових господарств у закладах освіти |
| 11. | Очистити від бруду та пилу проточно-вентиляційні установки, провести періодичну перевірку димових і вентиляційних каналів у приміщеннях закладів освіти | 01.09.2023 | Керівники закладів освіти, відповідальні особи за експлуатацію теплових та газових господарств у закладах освіти |
| 12. | Виконати ремонт теплопунктів, міні-топкових та пофарбувати обладнання | 01.09.2023 | Керівники закладів освіти, відповідальні особи за експлуатацію теплових та газових господарств у закладах освіти |
| 13. | Розробити температурні графіки роботи топкових у залежності від температурних умов для закладів, теплові мережі яких знаходяться на автономному опаленні | 01.09.2023 | Керівники закладів освіти, відповідальні особи за експлуатацію теплових та газових господарств у закладах освіти |
| 14. | Переглянути інструкції, документацію, підготувати необхідні журнали, провести тренування та інструктажі з працівниками закладів освіти | 01.09.2023 | Керівники закладів освіти, відповідальні особи за експлуатацію теплових та газових господарств у закладах освіти |
| 15. | Перевірити контури системи захисту від блискавок і заземлення | 01.09.2023 | Керівники закладів освіти, відповідальна особа за електрогосподар-ство в Управлінні освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради, відповідальні особи за експлуатацію теплових та газових господарств у закладах освіти |
| 16. | Перевірити пожежне обладнання, засоби освітлення та сигналізації. Провести перезарядку вогнегасників | 01.09.2023 | Керівники закладів освіти, відповідальні особи за експлуатацію теплових та газових господарств у закладах освіти |
| 17. | Скласти та підписати акти готовності систем теплопостачання до опалювального періоду | 01.10.2023 | Керівники закладів освіти, відповідальні особи за експлуатацію теплових та газових господарств у закладах освіти |
| 18. | Забезпечити введення в роботу опалювальної системи при зниженні середньодобової температури повітря до +8°С протягом 3 діб | У залежності від погодних умов | Керівники закладів освіти, відповідальні особи за експлуатацію теплових та газових господарств у закладах освіти |
| 19. | Забезпечити дровами заклади освіти | 01.09.2023 | Управлінні освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради, керівники закладів освіти |

Відділ культури і туризму виконавчого комітету Лебединської міської ради

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання у закладах культури | 01.09.2023 | Керівники закладів |
| 2. | Провести технічне обслуговування коректорів газу, вузлів обліку газу та електроенергії, перевірити їх метрологічні характеристики. Повірити манометри та лічильники у закладах культури | 01.09.2023 | Керівники закладів |
| 3. | Провести огляд технічного стану устаткування, теплових мереж і споруд після закінчення опалювального періоду з метою виявлення всіх недоліків, дефектів і відхилень від нормативних параметрів роботи систем у закладах культури та усунути їх в разі виявлення | 01.09.2023 | Керівники закладів |
| 4. | Провести перевірку вентиляційних каналів у закладах культури | 01.09.2023 | Керівники закладів |
| 5. | Провести огляд технічного стану споруд, дверей, вікон, герметизації вводів й інженерних підземних комунікацій у закладах культури та усунути недоліки в разі виявлення | 01.09.2023 | Керівники закладів |
| 6. | Провести перевірку системи захисту від блискавок і заземлення у закладах культури | 01.09.2023 | Керівники закладів |
| 7. | Провести технічне обслуговування сигналізації загазованості у закладах культури | 01.09.2023 | Керівники закладів |
| 8. | Провести технічне обслуговування газових котлів у закладах культури | 01.09.2023 | Керівники закладів |
| 9. | Забезпечити дровами заклади культури відповідно до потреби | 01.09.2023 | Керівники закладів |
| 10. | Провести поточний ремонт приміщень у закладах культури | 01.09.2023 | Керівники закладів |
| 11. | Провести очищення стічних труб у закладах культури | 01.09.2023 | Керівники закладів |
| 12. | Провести заміну вікон на енергозберігаючі металопластикові віконні блоки у закладах культури | 01.09.2023 | Керівники закладів |
| 13. | Скласти та підписати акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду | 01.09.2023 | Керівники закладів |
| 14. | Провести інструктажі з охорони праці та протипожежної безпеки з усіма працівниками закладів культури | Двічі на рік | Керівники закладів |
| 15. | Провести комплексне приладове обстеження газопроводів у закладах культури | 15.10.2023 | Керівники закладів |
| 16. | Провести навчання персоналу та перевірку знань з правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та правил безпеки газопостачання | 15.10.2023 | Крівники закладів |
| 17. | Закупити господарські, будівельні товари, інвентар та обладнання для проведення ремонтних робіт у закладах культури | До кінця року | Керівники закладів |
| 18. | Провести обстеження та за наявності потреби виконати усунення недоліків у роботі систем водопостачання, водовідведення, опалення | Протягом року | Керівники закладів |
| 19. | Провести ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів) у закладах культури | Протягом року | Керівники закладів |
| 20. | Провести заміну ламп у закладах культури на більш енергоефективні | Протягом року | Керівники закладів |
| 21. | Забезпечити заклади культури резервними джерелами електропостачання (генераторами, акумуляторними батареями, акумуляторами безперервного живлення, тощо) | Протягом року | Керівники закладів |
| 22. | Відновити пошкоджену теплоізоляцію споруд, інженерних об’єктів та мереж, утеплити приміщення закладів культури | Протягом року | Керівники закладів |
| 23. | Провести промивку системи опалення із заміною кранів радіаторних та кранів Маєвського у закладах культури | 01.09.2023 | Керівники закладів |
| 24. | Провести перезарядку вогнегасників, а за потреби придбати нові | 01.11.2023 | Керівники закладів |
| 25. | Провести капітальний ремонт системи опалення в Лебединській школі мистецтв | 01.09.2023 | Керівник закладу |
| 26. | При виявленні технічних недоліків провести заміну насосів до газових котлів | 01.09.2023 | Керівники закладів |
| 27. | Провести лабораторні вимірювання електрообладнання та його випробування | 01.11.2023 | Керівники закладів |
| 28. | Провести ремонт покрівель, фасадів, фундаментів, відмостки, вікон та дверей у закладах культури | 01.11.2023 | Керівники закладів |
| 29. | Укласти договори на надання послуг з постачання природного газу та придбання твердого палива для закладів культури | 01.07.2023 | Керівники закладів |

Комунальне некомерційне підприємство «Лебединська лікарня імені лікаря К.О.Зільберника» Лебединської міської ради

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести регламентні роботи систем теплопостачання, а саме: огляди та випробування котлів, трубопроводів відповідно до вимог Правил технічної експлуатації; ревізію мережних насосів, випробування механічної частини насосів та їх електроприводів; наявність термометрів і манометрів та їх повірку; ремонт та наладку теплової автоматики, відновлення теплоізоляції, герметизацію інженерних вводів, промивку та гідравлічне випробування систем опалення; ремонт та випробування тепломереж; введення в роботу опалювальних систем при зниженні середньодобової температури зовнішнього повітря до + 8°С і нижче протягом 3 діб | 01.08.2023 | Завідувач господарством, технік, інженер з метрології |
| 2. | Забезпечити твердим паливом котельні відповідно до потреби | 31.08.2023 | Агент з постачання, технік |
| 3. | Привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями | 01.09.2023 | Енергетик |
| 4. | Забезпечити готовність автономних та аварійних джерел енергозабезпечення | 01.09.2023 | Завідувач господарством, енергетик, механік дизельних установок |
| 5. | Відновити теплоізоляцію теплових мереж | 01.09.2023 | Завідувач господарства, технік |
| 6. | Здійснити своєчасне укладання договорів із газодобувними підприємствами на споживання природного газу для відомчих котелень | 01.09.2023 | Юрисконсульт, фахівець з публічних закупівель |
| 7. | Провести на належному рівні навчання персоналу, що обслуговує енергетичні об’єкти | 01.09.2023 | Інженер з охорони праці |
| 8. | Провести протиаварійні тренування з відповідним технічним персоналом суб’єктів господарювання; укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією | 15.10.2023 | Інженер з охорони праці, фахівець з питань цивільного захисту |
| 9. | Провести заміну вікон та дверей на енергозберігаючі | 15.10.2023 | Завідувач господарством |

Керуючий справами

виконавчого комітету	Сергій ПОДОЛЬКО

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Лебединської міської ради	Олексій ПАРФИЛО