ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

00.01.2024                                         м. Лебедин                                               № 000

Про схвалення проєкту Комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» частини першої статті 27, пунктом 1 частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності надання житлово-комунальних послуг, виконання комплексу ремонтних робіт, модернізації та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві Лебединської міської територіальної громади, попередження шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей, виконавчий комітет Лебединської міської ради в и р і ш и в:

1. Схвалити проект Комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2024-2026 роки (далі – Програма) згідно з додатком.

2. Управлінню житлово-комунального господарства Лебединської міської ради подати проект Програми на розгляд сесії Лебединської міської ради для затвердження.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Зікєєву О.В.

Виконуючий обов’язки

міського голови	Світлана ГОРОШКО

Керуючий справами

виконавчого комітету	Сергій ПОДОЛЬКО

Додаток

до рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради

00 січня 2024 року № 000

Комплексна програма

реформування і розвитку житлово-комунального

господарства, енергозбереження та охорони

навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

місто Лебедин – 2024

Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Лебединська міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження Лебединського міського голови від 08.01.2024 № 3-ОД «Про розроблення проєкту Комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» |
| 3. | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Управління економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лебединської міської ради, фінансове управління Лебединської міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради, комунальне підприємство «Комбінат благоустрою виконавчого комітету Лебединської міської ради», комунальне підприємство «Водоканал виконавчого комітету Лебединської міської ради», комунальне підприємство «Лебединтеплоенерго», комунальне підприємство «Лебединська житлово-експлуатаційна контора виконавчого комітету Лебединської міської ради», комунальне підприємство «Лебединське будинкоуправління мікрорайону «Черемушки» виконавчого комітету Лебединської міської ради» |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2024-2026 роки |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Лебединської міської територіальної громади, інші джерела |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі (тис. гривень): | 12 892,1 |
| 1) | кошти державного бюджету; | 0 |
| 2) | кошти обласного бюджету; | 0 |
| 3) | кошти бюджету Лебединської міської територіальної громади; | 12 892,1 |
| 4) | кошти інших джерел | 0 |

- Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма розроблена відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про теплопостачання», «Про автомобільні дороги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про державні цільові програми».

Сучасний стан житлово-комунального господарства на території Лебединської міської територіальної громади характеризується значною зношеністю основних фондів, дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для їх розвитку, поновлення, належної експлуатації та обслуговування.

Часте підвищення цін на природний газ, розподіл природного газу, електроенергію, пально-мастильні матеріали не дають змоги підприємствам галузі мати сталий розвиток.

Не відповідає санітарним та екологічним нормам полігон для знешкодження твердих побутових відходів, не в повній мірі здійснено впровадження роздільного збору твердих побутових відходів. Відповідно до Регіонального плану управління відходами в Сумській області до 2030 року, затвердженого розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації – керівника обласної військової адміністрації від 16.11.2022         № 419-ОД «Про затвердження Регіонального плану управління відходами в Сумській області до 2030 року» (далі – Регіональний план), міський полігон, що розташований на території Лебединської міської територіальної громади, повинен бути рекультивований та закритий до 2030 року. Поряд з цим, Регіональним планом визначено, що територія Лебединської міської територіальної громади відноситься до Сумського кластеру управління відходами, на якій передбачається облаштування пункту підготовки вторинної сировини, об’єкта перевантаження та майданчика централізованого компостування відходів, що біологічно розкладаються.

Рідкі відходи від багатоквартирних житлових будинків на провулку Верстатників та вулиці Михайлівській через відсутність дієвого механізму очистки призводять до забруднення навколишнього природного середовища, порушення санітарно-епідеміологічних стандартів. Протягом останніх років за кошти бюджету Лебединської міської територіальної громади виконано значну роботу щодо недопущення потрапляння нечистот від багатоквартирних житлових будинків до ґрунтових вод. Так, за кошти бюджету Лебединської міської територіальної громади було приєднано до централізованого водовідведення (шляхом будівництва каналізаційних насосних станцій) шість багатоповерхових будинків на вулиці Сумській, три будинки на вулиці Рибній. Разом з тим, залишається необхідність проведення реконструкції інженерних мереж водовідведення від багатоквартирних житлових будинків на провулку Верстатників, будівель Комунального некомерційного підприємства «Лебединська лікарня імені лікаря К.О.Зільберника» Лебединської міської ради, Лебединського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 6 Лебединської міської ради Сумської області на вулиці Михайлівській та підключення до напірного каналізаційного колектора.

Незадовільний технічний стан водопровідних мереж призводить до частих поривів та вторинного забруднення питної води і загрози виникнення інфекційних захворювань та значних втрат води при транспортуванні.

Щорічне зростання інтенсивності руху транспорту призводить до більш інтенсивного руйнування дорожнього покриття. Незадовільний стан значної частини дорожнього покриття призводить до руйнування самої дороги, а також транспортних засобів, чим завдаються значні збитки їх власникам.

У місті Лебедині лише 20% вулиць охоплені освітленням. У селах ситуація дещо краща – близько 40% території. Тому заходами Програми передбачається заміна пошкодженого та застарілого обладнання зовнішнього освітлення, встановлення додаткових ліхтарів, будівництво нових ліній вуличного освітлення, впровадження енергозберігаючих технологій, установлення приладів диференційного обліку електричної енергії.

Відсутність громадських вбиралень, що відповідають чинним санітарним нормам, на території Лебединської міської територіальної громади створює значний дискомфорт мешканцям та гостям міста. У 2023 році на території скверу Павла Полуботка було відновлено громадську вбиральню, але кількість громадських вбиралень у центральній частині міста Лебедина залишається недостатньою.

Очисні споруди у місті Лебедині втратили необхідні інженерні характеристики, зношеність устаткування майже стовідсоткова і поточному ремонту не підлягає. Лише будівництво нових очисних споруд закритого типу може виправити ситуацію. Здійснюється механічне очищення нечистот, унаслідок чого у місцеву річку Вільшанка скидаються недоочищені рідкі відходи, що у свою чергу вкрай негативно впливає на стан поверхневого водного об'єкта, який є невід’ємною складовою загальнодержавної річкової системи. Тому прийняте рішення про будівництво нових очисних споруд за адресою: хххххххх. Проектно-кошторисна документація цього об’єкта виготовлена та пройшла державну експертизу в цінах 2023 року, її загальна кошторисна вартість склала 54 973,158 тис. гривень. Зазначена проектно-кошторисна документація пройшла процедуру оцінки впливу на довкілля та стосовно неї отримано відповідний звіт.

Стан водопровідних мереж міста Лебедина знаходиться у незадовільному стані. Протяжність ветхих та аварійних мереж становить близько 60%. Часті пориви на мережах водогону призводять до додаткових затрат на їх ліквідацію, що є однією з причин збитковості водопостачального підприємства.

З метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат і розроблено Програму.

Виконання Програми передбачає:

1) прозорість у прийнятті рішень щодо реформування житлово-комунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення тарифів на них, залучення громадськості до проведення цих заходів;

2) підвищення ефективності використання енергетичних та матеріальних ресурсів;

3) доступність житлово-комунальних послуг для громадян;

4) забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузі житлово-комунального господарства.

2. Визначення мети Програми

Мета Програми – реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства, спрямованої на:

задоволення потреб усіх споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідає вимогам державних стандартів;

створення умов для сталої, ефективної роботи та розвитку житлово-комунального господарства, підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб’єктами ринку житлово-комунальних послуг;

зниження техногенного впливу на природні об’єкти;

стимулювання економного і раціонального використання ресурсів, насамперед, енергоносіїв.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Програма має бути реалізована шляхом проведення робіт, які передбачені комплексом заходів на основі:

технічного переоснащення об’єктів житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;

залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства.

Програма середньострокова, реалізація якої повинна здійснюватися у 2024-2026 роках.

Планується досягнення рівня беззбитковості підприємств галузі з одночасним впровадженням комплексу заходів, спрямованих на:

зменшення рівня витрат на надання житлово-комунальних послуг;

комплексну модернізацію та технічне переобладнання об’єктів житлово-комунального господарства;

покращення рівня надання послуги зі збирання та вивезення твердих побутових відходів, встановлення обґрунтованих норм накопичення твердих побутових відходів;

зменшення затрат, пов’язаних із обслуговуванням міського полігону твердих побутових відходів;

збалансування в бюджеті Лебединської міської територіальної громади видатків на житлово-комунальне господарство.

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Лебединської міської територіальної громади, обласного бюджету та коштів інших джерел.

4. перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Завдання Програми:

пріоритетність прав споживачів щодо задоволення їх потреб у якісних та за прийнятну ціну (в межах затверджених норм споживання) житлово-комунальних послугах;

беззбитковість функціонування підприємств усіх форм власності, що працюють у сфері житлово-комунального обслуговування;

залучення інвестицій та співпраця з міжнародними фінансовими установами і донорськими організаціями;

стимулювання інвестиційного процесу та ефективного використання енергетичних і матеріальних ресурсів виробниками та споживачами послуг;

пріоритетність інноваційного розвитку систем життєзабезпечення населених пунктів;

підзвітність та підконтрольність підприємств і організацій комунальної форми власності, які працюють у сфері житлово-комунального обслуговування;

залучення громадськості до процесів формування житлової політики і реформування житлово-комунального господарства;

створення ефективної та рентабельної системи управління відходами за сучасною європейською ієрархією пріоритетів поводження з відходами, а саме: максимального зменшення обсягів захоронення за рахунок збільшення обсягів обробки відходів та їх утворення.

5. Напрямки діяльності та заходи Програми

Ресурсне забезпечення Програми здійснюється відповідно до додатка 1 до Програми.

Реформування відносин у житлово-комунальній сфері здійснюються за напрямами діяльності, зазначеними у додатка 2 до Програми.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація роботи щодо виконання Програми покладається на першого заступника міського голови Зікєєву О.В.

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійна комісія з питань планування бюджету, фінансів, ринкових реформ і управління комунальною власністю; постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин, постійна комісія з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування населення, охорони навколишнього природного середовища.

Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради інформує щороку про хід виконання Програми вищезазначені постійні комісії Лебединської міської ради.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії Лебединської міської ради у 2027 році згідно з планом роботи Лебединської міської ради.

Керуючий справами

виконавчого комітету	Сергій ПОДОЛЬКО

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Лебединської міської ради	Олексій ПАРФИЛО

Додаток 1

до Програми

Ресурсне забезпечення Програми

тис. гривень

| Назва бюджету, який пропонується залучити на виконання Програми | Усього витрат на виконання Програми |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
| Обсяг ресурсів, усього, тис. гривень | 12 892,1 | 0 | 0 |
| у тому числі: | 0 | 0 | 0 |
| державний бюджет | 0 | 0 | 0 |
| обласний бюджет | 0 | 0 | 0 |
| кошти бюджету Лебединської міської територіальної громади | 12 892,1 | 0 | 0 |
| кошти інших джерел | 0 | 0 | 0 |

_______________

Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності Програми

Таблиця 1.1. Благоустрій

| Назва заходу | 2024 рік (тис. гривень) |  |  | 2025 рік (тис. гривень) |  |  | 2026 рік (тис. гривень) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Джерело фінансування | Відповідальний виконавець | Сума фінансування | Джерело фінансування | Відповідальний виконавець | Сума фінансування | Джерело фінансування | Відповідальний виконавець | Сума фінансування |
| Благоустрій міста | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради | 10 803,2 | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  |
| Реконструкція вуличного освітлення на вулицях населених пунктів Лебединської міської територіальної громади | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  |
| Всього |  |  | 10 830,2 |  |  | 0 |  |  | 0 |

Таблиця 1.2. Поточний ремонт доріг

| Назва заходу | 2024 рік (тис. гривень) |  |  | 2025 рік (тис. гривень) |  |  | 2026 рік (тис. гривень) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Джерело фінансування | Відповідальний виконавець | Сума фінансування | Джерело фінансування | Відповідальний виконавець | Сума фінансування | Джерело фінансування | Відповідальний виконавець | Сума фінансування |
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) доріг комунальної власності | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  |
| Нанесення дорожньої розмітки | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  |
| Встановлення дорожніх знаків | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  |
| Експлуатаційне утримання (поточний середній ремонт) доріг комунальної власності | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  |
| Всього |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |

Таблиця 1.3. Водопостачання та водовідведення

| Назва заходу | 2024 рік (тис. гривень) |  |  | 2025 рік (тис. гривень) |  |  | 2026 рік (тис. гривень) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Джерело фінансування | Відповідальний виконавець | Сума фінансування | Джерело фінансування | Відповідальний виконавець | Сума фінансування | Джерело фінансування | Відповідальний виконавець | Сума фінансування |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкт будівництва «Нове будівництво зовнішньої каналізації на вулиці Михайлівська в м. Лебедин, Сумської області» | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради | 1 030,0 |  |  |  |  |  |  |
| # «Будівництво глибоководної свердловини в м. Лебедин, Сумської області. Нове будівництво» | Державний бюджет | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
| # Будівництво водопровідних мереж на вулицях Кобижча, Сумській, Межовій, Леоніда Батютенка в місті Лебедині Сумської області |  |  |  | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  |  |  |  |
| # «Нове будівництво зовнішньої каналізації на вулиці Михайлівська в м. Лебедин, Сумської області» |  |  |  | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради, комунальне підприємство «Водоканал виконавчого комітету Лебединської міської ради» |  |  |  |  |
| # Всього |  |  | 1 030,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |

Таблиця 1.4. Капітальний ремонт доріг

| Назва заходу | 2024 рік (тис. гривень) |  |  | 2025 рік (тис. гривень) |  |  | 2026 рік (тис. гривень) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Джерело фінансування | Відповідальний виконавець | Сума фінансування | Джерело фінансування | Відповідальний виконавець | Сума фінансування | Джерело фінансування | Відповідальний виконавець | Сума фінансування |
| «Капітальний ремонт дороги на площі Соборній у місті Лебедині Сумської області» | Бюджет Лебединської міської територіальної громади, державний бюджет | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  |  |  |  |
| Всього |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |

Таблиця 2.1. Управління відходами

| Назва заходу | 2024 рік (тис. гривень) |  |  | 2025 рік (тис. гривень) |  |  | 2026 рік (тис. гривень) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Джерело фінансування | Відповідальний виконавець | Сума фінансування | Джерело фінансування | Відповідальний виконавець | Сума фінансування | Джерело фінансування | Відповідальний виконавець | Сума фінансування |
| Проведення наукового дослідження обсягів накопичення відходів на об’єктах їх утворення та розроблення норм надання послуг із вивезення побутових відходів | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради | 95,0 |  |  |  |  |  |  |
| Розробка місцевого плану управління відходами Лебединської міської територіальної громади | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради | 170,0 |  |  |  |  |  |  |
| Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради | 310,0 |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування контейнерних майданчиків | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради | 456,9 |  |  |  |  |  |  |
| Розробка проекту рекультивації міського полігону твердих побутових відходів |  |  |  | Бюджет Лебединської міської територіальної громади, обласний бюджет | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  |  |  |  |
| Рекультивація міського полігону твердих побутових відходів |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  |
| Будівництво майданчика із централізованого компостування відходів, що біологічно розкладаються, в тому числі проектні роботи |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  |
| Будівництво об’єкта перевантаження побутових відходів (перевантаження, пресування) |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради |  |
| Всього |  |  | 1 031,9 |  |  | 0 |  |  | 0 |

_______________