

**ЛЕБЕДИНСЬКА МІСЬКА РАДА**

ПРОЕКТ

**СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**СЬОМЕ СКЛИКАННЯ**

**ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ**

**РІШЕННЯ**

00.02.2020 № 000 -МР

м. Лебедин

**Про виконання рішення другого пленарного засідання сорок четвертої сесії Лебединської міської ради сьомого скликання від 28.12.2018 № 771-МР «Про затвердження комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища м. Лебедина на 2019 рік»**

Керуючись статтею 25, підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності надання житлово-комунальних послуг, виконання комплексу ремонтних робіт, модернізації та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві міста, попереднього шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей, Лебединська міська рада **в и р і ш и л а:**

Інформацію про виконання рішення другого пленарного засідання сорок четвертої сесії Лебединської міської ради сьомого скликання від 28.12.2018 № 771-МР «Про затвердження комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища м. Лебедина на 2019 рік» взяти до відома (додається).

**Міський голова** **Олександр БАКЛИКОВ**

Додаток

до рішення шістдесят першої сесії Лебединської міської ради сьомого скликання

00 лютого 2020 року № 00

**Інформація**

**про виконання рішення другого пленарного засідання сорок четвертої сесії Лебединської міської ради сьомого скликання від 28.12.2018 № 771-МР «Про затвердження комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища м. Лебедина на 2019 рік» (далі – Програма)**

Мета Програми полягає в забезпеченні реформування житлово-комунального господарства, підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпеченні сталого розвитку для задоволення потреб населення в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і соціальних стандартів.

Реформування житлово-комунального господарства здійснюється шляхом:

задоволення потреб усіх споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідає вимогам державних стандартів;

створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, що стимулюють енергозбереження;

оновлення виробничої бази галузі з урахуванням новітніх досягнень науково технологічного процесу, запровадження інноваційної моделі розвитку житлово-комунального господарства;

підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків;

підвищення енергоефективності галузі шляхом зменшення обсягів втрат паливно-енергетичних ресурсів, зниження енергоємності виробництва окремих видів послуг.

Джерелами фінансування заходів Програми є кошти державного та місцевого бюджетів, кошти підприємств житлово-комунального господарства міста.

У 2019 році на розвиток житлово-комунального господарства міста: виконано робіт, послуг та проведено закупівлю товарів на загальну суму 22 767,519 тис. гривень.

**Благоустрій міста.** Усього на благоустрій міста у 2019 році затверджено 6  611,350 тис. гривень – використано коштів у сумі 6 475,486 тис. гривень, у тому числі:

1. Утримання вулично-дорожньої мережі – надано послуг на суму 3 620,954 тис. гривень (кошти міського бюджету), а саме:

систематичне очищення покриттів від пилу, сміття та інших наносів шляхом їх підмітання, вивезення сміття – 2 222,721 тис. гривень (затверджено на 2019 рік – 2 223,306 тис. гривень);

планування узбіч, укосів, насипів та виїмок доріг без підсипання ґрунту з прибиранням невеликих зсувів – 500,696 тис. гривень;

очищення доріг від снігу – 630,583 тис. гривень;

підсипка доріг, профілювання ґрунтових доріг – 141,261 тис. гривень;

чистка водостоків та заміна решіток ливнево-приймальних колодязів – 61,388 тис. гривень;

встановлення зупинок громадського транспорту – 64,306 тис. гривень.

2. Утримання зелених насаджень – на 12 місяців заплановано коштів у сумі 1 051,700 тис. гривень, фактично виконано послуг на суму 1 050,455 тис. гривень, із них:

зрізка та підрізка засохлих та пошкоджених дерев – 311,604 тис. гривень;

прибирання парків, скверів – 184,945 тис. гривень;

видалення трави з обочин – 179,980 тис. гривень;

вивезення сміття з парків, скверів – 99,039 тис. гривень;

догляд за деревами, газонами і квітниками – 229,887 тис. гривень;

видалення трави амброзії – 44,999 тис. гривень.

3. Утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж затверджено на 2019 рік 704,880 тис. гривень – надано послуг на суму 694,890 тис. гривень, у тому числі:

заміна електроламп – 130,580 тис. гривень;

ліквідація пошкоджень електромереж – 10,600 тис. гривень;

заміна пошкодженого та застарілого обладнання – 119,750 тис. гривень;

ремонт засобів автоматики з керування мережами вуличного освітлення – 39,383 тис. гривень;

відшкодування електроенергії на вуличне освітлення затверджено 396,00 тис. гривень ,профінансовано – 362,447 тис. гривень.

4. Об’єкти благоустрою кладовищ затверджено 596,100 тис. гривень використано послуг на – 595,554 тис. гривень, а саме:

догляд за надмогильними спорудами – використано за 12 місяців 2019 року – 212,937 тис. гривень;

систематичне очищення урн та контейнерів від сміття – використано за 12 місяців 2019 – 242,627 тис. гривень;

усі види утримання зелених насаджень – використано за 12 місяців 2019 року-99,915 тис. гривень;

відбудова зруйнованих частин огорож місць поховання- 40,076 тис. гривень;

5. Із систематичного прибирання пляжу – надано послуг за 12 місяців 2019 року на загальну суму 11,368 тис. гривень.

6. Споруди водопостачання: затверджено на 12 місяців 2019 року кошти в сумі 90,0 тис. гривень, виконано робіт на суму 86,080 тис. гривень, у тому числі:

поточний ремонт шахтних колодязів – 65,423 тис. гривень;

чистка колодязів, лабораторні дослідження води – 20,657 тис. гривень.

7. Ліквідація стихійних звалищ – затверджено на 12 місяців 2019 року кошти в сумі 140,0 тис. гривень, виконано робіт на загальну суму 139,726 тис. гривень.

8. Обстеження та очищення дна озера Лебедине від небезпечних предметів, а саме: надано послуг за 12 місяців 2019 року на загальну суму 3,447 тис. гривень.

9. Стерилізація безпритульних тварин: затверджено на 12 місяців 2019 року кошти в сумі – 10,0 тис. гривень, надано послуг за 12 місяців 2019 року на загальну суму 9,982 тис. гривень.

10. На ремонт та фарбування малих архітектурних споруд та пам’ятників затверджено 90,1 тис. гривень використано за 12 місяців 2019 року 90,025 тис. гривень.

. 11. На поточний ремонт мостів на 2019 рік затверджено 10,2 тис. гривень – виконано послуг на 10,170 тис. гривень.

12. На улаштування нових тротуарів і пішохідних доріжок у 2019 році затверджено 155,0 тис. гривень надано послуг на суму 153,282 тис. гривень.

13. На придбання елементів дитячого майданчика у 2019 використано 9,550 тис. гривень.

**Вулично-шляхова мережа.**

У 2019 році виконано наступні послуги:

1) поточний ремонт дорожнього покриття на вулиці Першогвардійській, в тому чіслі проектні роботи – на суму 3 180,918 тис. гривень міського бюджету;

2) поточний ремонт дорожнього покриття на вулиці Пушкіна, в тому чіслі проектні роботи – на суму 631,703 тис. гривень за кошти міського бюджету;

3) поточний ремонт дороги на вулиці Русіянова та вулиці Кочержівка – вартість ремонту склала 198,997 тис. гривень міського бюджету;

4) поточний ремонт дороги на вулиці Будильській – на суму 198,996 тис. гривень (кошти міського бюджету);

5) поточний ремонт дороги на вулиці Героїв Майдану – на суму 98,995 тис. гривень (кошти міського бюджету);

6) поточний ремонт дороги на площі Волі – 99,852 тис. гривень (кошти міського бюджету);

7) поточний ремонт дороги на площі Соборній – 198,974 тис. гривень (кошти міського бюджету);

8) поточний ремонт дороги на вулиці Вокзальній, . проєктні роботи – 14,58 тис. гривень кошти міського бюджету і 2 834,795 тис. гривень обласного бюджету.

9) поточний ремонт дороги від приватної садиби № 75 до залізничного переїзду «35 км» на вулиці Тараса Шевченка 864,0 тис. гривень областний бюджет і 357,489 тис. гривень міський бюджет.

Також за кошти міського бюджету довиконано роботи на об’єкті «Капітальний ремонт дороги по вулиці Тараса Шевченка в м. Лебедин, Сумської області» на загальну суму 38,868 тис. гривень. виконання даних робіт були перенесені з 2018 року на 2019 рік у зв’язку з погіршенням погодних умов;

10) Виконано спів фінансування послуг з поточного ремонту автомобільної дороги Суми-Лебедин – 2 297,449тис. гривень ;

11) поточний ремонт дороги на вулиці Русіянова-Чернишевського – 66,684 тис. гривень;

12) за кошти міського бюджету поточний ремонт дороги на вулиці 19 Серпня – 98,475 тис. гривень;

13) за кошти міського бюджету поточний ремонт дороги на вулиці Сумській – 33,720 тис. гривень;

14) за кошти міського бюджету поточний ремонт дороги на вулиці Будильській – 196,495 тис. гривень;

15) за кошти міського бюджету поточний ремонт дороги на вулиці Гастелло – 196,486 тис. гривень;

16) за кошти міського бюджету поточний ремонт дороги на вулиці Кобижчі – 196,493 тис. гривень;

17) за кошти міського бюджету поточний ремонт дороги на вулиці Героїв Чорнобиля – 196,496 тис. гривень;

18) поточний ремонт дороги на вулиці Першогвардійській окремими ділянками від перехрестя вулиц Першогвардійська та Волоха до приватної садиби № 98А у тому чіслі проєктні роботи вартість послуги у 2019 році склала 795,139 тис. гривень..

**Інші.** Протягом 12 місяців 2019 року за кошти міського бюджету проведено придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів, у тому числі роздільного збирання твердих побутових відходів вартість заходу склала 84,499 тис. гривень. Придбано 28 контейнерів.

Проведено тендерну процедуру закупівлі «Придбання компактно-підмітальної притиральної машини». Вартість закупівлі склала 767,69 тис. гривень (кошти міського бюджету).

Плата за сертифікати на введення об єктів в експлуатацію склала 27,697 тис. гривень.

Встановлення дорожніх знаків вартість послуги у 2019 році склала 98,693 тис. гривень.

Послуга по нанесенню дорожньої розмітки у 2019 році склала 17,850 тис. гривень.

Проведено тендерну процедуру закупівлі «Придбання автогрейдера для комунального підприємства «Комбінат благоустрою виконавчого комітету Лебединської міської ради» вартість закупівлі склала 2 500,0 тис. гривень; у тому чіслі 1 276 ,519 тис. гривень кошти місцевого бюджету та 1 223,481 тис. гривень державний бюджет (Державний фонд регіонального розвитку ).

**Секретар ради Оксана ДРЕВАЛЬ**

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Лебединської міської ради Олексій ПАРФИЛО